24h 全天交互 + 排期模块

Agent Builders Hackathon 南京站 · 赛道二创意智能体方案与明日开发执行稿

一句话定位 我们不是做一个更会提醒人的 AI 日历，而是做一个知道什么时候不该打扰你的 24 小时个人节律 Agent。

# 1. 赛道贴合度判断

结论：贴合赛道二，而且比赛道一更适合。赛道二强调跳出行业框架、从个人兴趣和奇思出发，做任意天马行空的 AI 智能体。这个项目如果被表达成“AI 日历”，会显得普通；如果表达成“守护注意力和个人节律的 24 小时智能体”，就更符合创意赛道。

核心差异不是“自动排任务”，而是“判断该不该打扰用户”。

系统同时管理时间、状态、任务优先级、外部事件和触达边界。

评委容易记住的概念是：注意力防火墙、状态感知排期、夜间静默晨报。

# 2. 明日黑客松开发判断

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 现场时间 | 2026 年 6 月 28 日 10:00-19:00，实际可开发约 6-8 小时。 |
| 三人可完成 | 强演示型 MVP：前端体验 + Agent 决策逻辑 + 模拟数据 + 路演剧本。 |
| 不要尝试 | 真实穿戴设备接入、完整账户系统、全量 GitHub 监听、多平台真实通知推送。 |
| 产品级周期 | 如果做成真实可长期使用的产品，至少需要 3-6 周。 |
| 明日目标 | 不是功能全，而是故事闭环、界面完整、重排瞬间有冲击力。 |

# 3. MVP 功能范围

## 必须完成

今日节律首页：用一天时间轴展示专注、碎片、休息、睡眠四类时段。

状态感知重排：输入“睡眠差 / 压力高 / 紧急任务插入”，自动生成新计划。

注意力防火墙：把通知分成立即打扰、稍后提醒、晨报汇总、静默归档。

可解释排期：每次调整都给出理由，例如“睡眠质量低，上午深度任务减少 30%”。

Agent 对话入口：用户说“我现在很累，帮我重排下午”，系统返回新排期和解释。

## 可以模拟，不必真实接入

睡眠评分、压力等级、疲劳状态可以用按钮或滑块模拟。

GitHub 紧急 Issue 可以用一条预置事件模拟。

课表、任务列表、协作消息可以使用本地 JSON 或写死数据。

通知推送不需要系统级推送，只要在界面里展示分类结果。

# 4. 三人协作分工

| 成员 | 负责内容 |
| --- | --- |
| A：前端界面 | 时间轴、任务卡片、状态面板、通知防火墙、重排动画、移动端适配。 |
| B：Agent 决策逻辑 | 规则引擎或 API 调用；输入任务、状态、外部事件，输出新排期和解释。 |
| C：Demo 与路演 | 模拟数据、演示脚本、3 分钟讲稿、评委可能问题、现场彩排控时。 |

# 5. 明日执行时间表

| 时间 | 目标 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 10:00-10:30 | 定最终故事 | 只确定一个主线：状态变差 + 紧急任务插入 + Agent 智能重排。 |
| 10:30-13:00 | 搭主界面 | 完成时间轴、状态卡片、任务卡片、基础排期展示。 |
| 13:00-15:00 | 做重排闭环 | 一键触发突发事件，自动展示新排期和通知分流。 |
| 15:00-16:30 | 接 Agent 解释 | 把重排理由、对话入口、晨报摘要跑通。 |
| 16:30-17:30 | 视觉与数据 | 补充状态标签、模拟任务、演示细节和动效。 |
| 17:30-18:30 | 路演彩排 | 按 3 分钟版本反复演示，修掉卡顿点。 |
| 18:30-19:00 | 冻结功能 | 只修 Bug，不加新功能。 |

# 6. 推荐 Demo 剧本

展示今日节律首页：上午是专注时段，下午有任务，晚上是低打扰休息时段。

点击“昨晚睡眠差”：系统自动降低上午任务强度，插入恢复窗口。

点击“GitHub 插入 P1 Issue”：系统判断任务紧急程度和当前状态。

Agent 给出两个方案：现在 25 分钟最小修复，或推迟到 14:00 并后移低优任务。

展示注意力防火墙：紧急事项立即提示，普通消息延后，夜间消息进入静默归档。

切到晨报：展示夜间摘要、今日排期、睡眠状态导致的调整原因。

演示冲击点 评委需要看到一个清晰瞬间：用户状态变差 + 外部紧急任务插入时，Agent 没有粗暴提醒，而是判断打扰等级、自动重排，并解释原因。

# 7. 评委眼前一亮的亮点表达

| 亮点 | 怎么讲 |
| --- | --- |
| 注意力防火墙 | 不是提醒器，而是打扰管理器。系统决定什么时候提醒、什么时候延迟、什么时候静默。 |
| 状态感知排期 | 不是按空闲时间排任务，而是按用户的真实精力排任务。 |
| 夜间静默晨报 | 夜间 24h 后台吸收外部变化，但不打扰用户，早晨一次交付摘要。 |
| 可解释排期 | 每次重排都有原因，降低用户对 Agent 黑箱决策的不信任。 |
| 自主权旋钮 | 普通调整自动执行，重大调整先询问，睡眠和课程等锚点不可侵犯。 |
| 个人节律画像 | 系统越用越懂用户什么时候最适合学习、沟通、复盘或休息。 |

# 8. 路演话术

开场：现在很多 AI 日历都在帮人把时间排满，但真实用户的问题不是没有提醒，而是被提醒、消息和任务切碎。我们的项目想解决的是：AI 不仅要知道该做什么，还要知道什么时候不该打扰你。

方案：我们做的是一个 24 小时状态感知的时间调度 Agent。它读取课表、任务、外部平台变化和用户状态，动态判断现在该做什么、是否要重排、是否应该通知用户。

差异：它不是普通 AI 日历，而是注意力防火墙 + 状态感知排期 + 夜间静默晨报。白天主动推进，休息时低打扰，夜间静默吸收，晨起一次交付。

收束：我们希望这个 Agent 不只是管理任务，而是学习人的节奏，让用户在该专注时更专注，该休息时真的能休息。

# 9. 最终建议

明天的产品策略 坚决砍功能，保留一个强故事闭环。把完整产品愿景留给路演，把现场开发集中在“状态变化触发智能重排”这个核心瞬间。

主标题建议：24h Personal Rhythm Agent。

中文副标题：一个知道什么时候不该打扰你的时间调度智能体。

现场展示优先级：界面完整 > 重排闭环 > 解释清楚 > 真实接入。

失败风险最高的部分是范围过大，必须避免临场加功能。